## Slide 1: Саенко Сергей Руководитель ЦКД
Внедрение «1С:Документооборот»
в Главном военно-строительном управлении №4

## Slide 2
О предприятии

## Slide 3: Главное военно-строительное управление №4
17 филиалов и обособленных подразделений
Объекты во всех 4-х крайних точках страны
Деятельность
Строительство объектов специального и производственного назначения

## Slide 4: Фото наиболее известных объектов
Военная гавань
Восстановление в послевоенный период и реконструкция в дальнейшем цементных и машиностроительных заводов в г. Новороссийске
Восстановление промышленности
Причалы во Владивостоке
Комплексная реконструкция причалов главного пункта базирования Тихоокеанского флота во Владивостоке в преддверии саммита АТЭС
Создание системы базирования Черноморского флота в г. Новороссийске в соответствии с ФЦП 2005-2020 г.г.
Базирование Каспийской флотилии
В Дагестане ускоренными темпами создается полноценная военно-морская база

## Slide 5: Этапы цифровизации
До июля 2019 – бумажные журналы учета документов.
С июля 2019 – электронные журналы Microsoft Excel + электронная почта.
С сентября 2019 – внедрение Системы электронного документооборота не на платформе «1С: Предприятие».
Онлайн обучение пользователей работе в СЭД
СЭД не на 1С:
Срок эксплуатации – 4 мес.
Количество пользователей – 1200
Ситуация до внедрения

## Slide 6: Конкуренты «1С:Документооборот КОРП» на проекте
СЭД «ДЕЛО»
СЭД «ТЕЗИС»

## Slide 7: Факторы выбора
Удобная и доступная модификация под собственные требования
Интеграция с другими программами 1С
Совместимость лицензий 1С
Простота администрирования
Регулярная поддержка и обновления
Широкая распространенность специалистов на рынке
Notes: + упомянуть, что непосредственно «1С: Документооборот КОРП» был приобретен ранее, после указания Спецстроя

## Slide 8: Этапы проекта внедрения 1С:Документооборот
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТАКТА
В январе 2020 г. был заключен контракт
ОБСЛЕДОВАНИЕ
В феврале 2020 г. проведено обследование бизнес-процессов
ОБУЧЕНИЕ
Демонстрация типовой конфигурации, обучение в феврале 2020 г.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ВНЕДРЕНИЕ
В марте-июне 2020 г. шло активное внедрение, не смотря на режим самоизоляции
Июнь 2020 г. – неожиданное присоединение другого управления
С июля 2020 г. начался процесс сопровождения внедренных подсистем
СОПРОВОЖДЕНИЕ

## Slide 9: Внедрение в условиях самоизоляции:
Удивление и непонимание сложившейся ситуации
Экстренное завершение командировок
«Удаленка» у Заказчика
Сложность коммуникаций
Смекалка и находчивость
Notes: Один сотрудник возвращался в тот же день, когда ввели «блок-посты» на въездах-выездах г. Краснодара

## Slide 10: Доработки системы
Справочник «Государственные контракты»
Визуализация ПЭП
Рабочая группа бизнес-процессов
Прикрепление файлов и проверка комментариев
Загрузка файлов из подчиненных задач

## Slide 11: Справочник «Государственные контракты»
Notes: На самом деле – это просто справочник Проектов, который был переработал под потребности Заказчика

## Slide 12: Визуализация ПЭП

## Slide 13: Расширение рабочей группы бизнес-процесса

## Slide 14: Удобная работа с файлами в задачах

## Slide 15: Удобная работа с файлами в задачах

## Slide 16: Итоги внедрения
СЭД «1С: Документооборот»
Делопроизводство
  Внешняя корреспонденция
  Организационно-распорядительная документация
  Исполнительная документация
Договорная и закупочная работа
Кадровое делопроизводство
Документация отдела снабжения
Контроль исполнительской дисциплины

## Slide 17: Количественные показатели
Количество пользователей
Количество уникальных подключений на день
Количество видов документов
Среднее количество документов за 1 месяц
Процессов всего было запущено
1850
750
12 000
150
300 000

## Slide 18: Внутренние документы
50 тыс. документов всего
1500 сотрудников
Вид документа | Количество | Инициаторы, кол. | Задачи, кол.
Служебные записки | 30 тыс. | 1500 | 150 тыс.
Распорядительные документы | 7 тыс. | 500 | 50 тыс.
Договора (ДС) | 5 тыс. | 270 | 64 тыс.
РНЦ | 2 тыс. | 150 | 20 тыс.
Заявка на ТМЦ | 2 тыс. | 150 | 23 тыс.
Техническое задание | 1 тыс. | 150 | 4 тыс.
Notes: Более 1 тыс. контрагентов

## Slide 19: Итоги проекта
Критерий | До внедрения Документооборота | После внедрения Документооборота
Время согласования документов | 2x | 1x
Скорость поиска документов по запросу | 5 чел. * 1 день | 1-2 минуты
Сохранение истории работы с документами | Только факт просмотра | Просмотр, изменение, версии файлов
Четкие схемы обработки документов | Нет | Да
Наглядность работы | Нет | Да
Поддержка Портал-Юг | Неудовлетворительно | Успешно
Notes: Более 1 тыс. контрагентов

## Slide 20: Спасибо за внимание!
Саенко Сергей Руководитель ЦКД