План по подготовке системы «1С:ЗУП» к работе в январе 2025 г.

- Копия базы 29.12.2024 г. (ответственный ФИО)

- Удаляем документы, которые отвечают за начисление* (до 09.01.2024, ответственный ФИО):

- премия,

- разовые начисления,

- начисление ЗП и т.д.

*при этом оставляем приемы, переводы, увольнения, изменения графиков, что отвечает за плановые начисления, кадровую расстановку

- Удаляем документы переноса данных (до 09.01.2025, ответственный ФИО):

- средний заработок,

- данные по НДФЛ за 2024 год, в. т.ч. примененные вычеты,

- база для ежемесячной премии.

- Заказчик продолжает актуализацию данных (постоянно):

- заявления на вычет (ответственный расчетный отдел),

- кадровые данные (ответственный отдел кадров),

- штатное расписание (ответственный отдел УТиЗ),

- плановые начисления (ответственные расчетный отдел и УТиЗ),

- плановые удержания (ответственный расчетный отдел),

- персональные данные (ответственный отдел кадров),

- воинский учет (ответственный военно-учетный стол),

- охрана труда (ответственный отдел по охране труда),

- неявки (ответственные за ведение табеля),

- наряды (ответственные за внесение сдельных работ).

- Установить идентификаторы согласно системы Компас для сотрудников и физлиц, должностей, подразделений (для объектов, использующих идентификаторы в миграции) (до 09.01.2025, ответственные ФИО)

- Загрузить на 01.01.2025 (до 09.01.2025, ответственные ФИО)

- средний заработок,

- НДФЛ переходящий с декабря 2024 на январь 2025 (вычеты, примененные в декабрьскую ЗП),

- база для ежемесячной премии (при необходимости, решение принять до 20.01.2025),

- в документах «Больничные» и «Отпуска» удаляем сумму расчета (документы нужны для внесения возможных корректировок в будущих периодах),

- депоненты (2- ой раз после расчета ЗП за декабрь в Компас),

- остатки отгулов.

Необходимо убедиться в отсутствии взаиморасчетов, если они будут, внести в систему (до 10.01.2025, ответственный расчетный отдел).